tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z zarządzenia 1309/25 z dnia 18 lipca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 1948/24

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie Bazy Inwestycji 2030

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), w związku z uchwałą Nr LXXII/1847/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy Rozwoju 2030” oraz zarządzeniem Nr 1398/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie wdrażania założeń zawartych w dokumencie „Gdańsk Programy Rozwoju 2030”, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia efektywnej koordynacji polityki inwestycyjnej Miasta Gdańska ustanawia się procedurę tworzenia i aktualizacji Bazy Inwestycji 2030.

2. Baza Inwestycji 2030 jest elementem planowania strategicznego i jest spójna z dokumentem „Gdańsk Programy Rozwoju 2030” w zakresie realizowanych celów i horyzontu czasowego.

§ 2. 1. Baza Inwestycji 2030 obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne, które wymagają zaangażowania środków z budżetu Miasta Gdańska, w tym realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub innej z udziałem podmiotu zewnętrznego, oraz uwzględnia w szczególności:

1) programy wieloletnie;

2) projekty inwestycyjne;

3) zadania.

2. Przedsięwzięcia ujęte w Bazie Inwestycji 2030 dzielą się na:

1) przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji, które na podstawie uchwał Rady Miasta Gdańska są ujęte w budżecie Miasta Gdańska i Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) nowe przedsięwzięcia do zaprogramowania, które stanowią potencjał przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji i które w zależności od priorytetu, stopnia przygotowania i możliwości pozyskania dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania mogą być wskazane do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach limitów zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

§ 3. 1. Nowe przedsięwzięcia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, ujmowane są w Bazie Inwestycji 2030 na podstawie wniosku zgłoszenia przedsięwzięcia do Bazy Inwestycji 2030, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wnioski przesłane w innej formie lub niekompletne będą zwracane do wnioskodawcy w celu uzupełnienia formularza.

3. Wnioski składa się do Wydziału Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie ciągłym.

4. Wnioskodawcami przedsięwzięć inwestycyjnych są wydziały i biura Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska, samorządowe instytucje kultury oraz spółki z udziałem Gminy Miasta Gdańska. Wnioski dotyczące placówek oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 składa Wydział Edukacji, a dotyczące jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej i zdrowia publicznego składa Wydział Rozwoju Społecznego.

5. Przedsięwzięcia, które wynikają z realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych i obejmują wiele projektów lub zadań, mogą być ujęte w ramach jednego wniosku.

6. W przypadku istotnych zmian w planowanym przedsięwzięciu wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania zaktualizowanego wniosku. Zmianę uważa się za istotną, jeśli dotyczy w szczególności zwiększenia kosztów przedsięwzięcia o więcej niż 20% w stosunku do pierwotnie przyjętej wartości, wydłużenia okresu realizacji, zmiany lokalizacji, zmiany źródeł finansowania.

§ 4. 1. Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych mogą składać:

1) Radni Miasta Gdańska – w formie wniosku Radnego Miasta Gdańska lub Komisji Rady Miasta Gdańska;

2) Rady Dzielnic – w formie uchwały Rady Dzielnicy;

2. Mieszkańcy Gdańska przekazują swoje propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych Radnym Miasta Gdańska lub Radzie Dzielnicy.

3. Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych powinny zawierać przynajmniej następujące informacje: nazwę przedsięwzięcia, zakres rzeczowy, nazwę Programu Rozwoju w ramach którego przedsięwzięcie będzie realizowane, uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia oraz w miarę możliwości szacunkowy koszt realizacji.

4. Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych przekazywane są do właściwych biur i wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska i spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska w celu ich rozpatrzenia.

5. Biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska i spółki z udziałem Gminy Miasta Gdańska mogą zaproponować włączenie do Bazy Inwestycji 2030 przedsięwzięcia inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, poprzez złożenie wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Wnioski zgłoszenia przedsięwzięcia do Bazy Inwestycji 2030 podlegają ocenie. Ocena obejmuje przede wszystkim zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi Miasta Gdańska, możliwość finansowania przedsięwzięcia oraz korzyści i efekty związane z jego realizacją.

2. Ocena dokonywana jest przez Koordynatorów Programów Rozwoju we współpracy z Liderami Tematycznymi oraz Wydziałem Projektów Inwestycyjnych. W opiniowaniu i uzgadnianiu zakresu przedsięwzięcia mogą brać udział przedstawiciele wydziałów i biur Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska oraz spółek z udziałem Miasta Gdańska. Sposób postępowania z wnioskiem zgłoszenia przedsięwzięcia do Bazy Inwestycji 2030 określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. W przypadku oceny przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji przez spółki z udziałem Gminy Miasta Gdańska wymagana jest opinia Referatu Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przede wszystkim w zakresie zgodności z planami inwestycyjnymi spółek.

4.W przypadku oceny przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez samorządowe instytucje kultury wymagana jest opinia Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku przede wszystkim w zakresie zgodności z działalnością instytucji kultury oraz przyjętymi celami strategicznymi w dziedzinie kultury.

§ 6. W uzasadnionych przypadkach, wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdańska, przedsięwzięcia mogą być wprowadzone do Bazy Inwestycji 2030 z pominięciem wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu oceny zgłoszonych przedsięwzięć inwestycyjnych Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku tworzy we współpracy z Koordynatorami Programów Rozwoju projekt Bazy Inwestycji 2030 zawierający listę rankingową przedsięwzięć z podziałem na przedsięwzięcia priorytetowe i rezerwowe.

2. Projekt Bazy Inwestycji 2030 zatwierdza Komitet Sterujący Programów Rozwoju.

3. Baza Inwestycji 2030 jest przyjmowana i aktualizowana w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

4. Baza Inwestycji 2030 jest aktualizowana co najmniej raz w roku.

§ 8. Za koordynację poszczególnych etapów prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją Bazy Inwestycji 2030 odpowiada Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

§ 9. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz prezesów spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska do przestrzegania postanowień zawartych w zarządzeniu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulkiewicz

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 1948/24

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 października 2024 r.

Wniosek zgłoszenia przedsięwzięcia do BAZY INWESTYCJI 2030

1. Nazwa przedsięwzięcia

1) Nazwa przedsięwzięcia, która będzie odzwierciedlała podstawowe jego cechy. 2) Rodzaj przedsięwzięcia.  Program wieloletni (pakiet zadań o zasięgu lokalnym polegających na przebudowie lub budowie infrastruktury o podobnym charakterze lub kierowanych do jednorodnej grupy docelowej)  Projekt inwestycyjny (inwestycje o złożonym charakterze, polegające na realizacji robót budowlanych i/lub dostaw, w wyniku których następuje zwiększenie wartości majątku trwałego Miasta)  Zadanie (jednobranżowa inwestycja o zasięgu lokalnym)

2. Zakres rzeczowy

1) Typ przedsięwzięcia i etap realizacji przedsięwzięcia (można wskazać więcej niż jeden). Typ przedsięwzięcia:  Nowa inwestycja  Przebudowa  Inny; Etap:  Prace koncepcyjne  Prace przygotowawcze (analizy, ekspertyzy, badania)  Prace projektowe  Realizacja. 2) Opis zakresu realizacji przedsięwzięcia, łącznie z podstawowymi parametrami technicznymi. Jeśli zadanie będzie realizowane etapowo, należy wyszczególnić etapy wraz z opisem przewidywanego dla nich zakresu.

3. Lokalizacja

1) Podstawowe informacje o lokalizacji: dzielnica, ulica oraz – o ile jest to możliwe – obręb i nr działki. Jeśli wniosek dotyczy programu wieloletniego składającego się z wielu zadań, wykaz lokalizacji można przekazać w dodatkowym pliku (załączniku). Dzielnica:. Ulica:. Obręb i nr działki / działek. 2) Dodatkowe informacje na temat lokalizacji przedsięwzięcia, w tym np. mapa z wyznaczonym obszarem inwestycji. Jeżeli projekt ma charakter ponadlokalny lub metropolitalny – należy to opisać. Inwestycja powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Powiązanie z Programami Rozwoju 2030 oraz innymi dokumentami o charakterze strategicznym

1) Nazwa Programu Rozwoju, w ramach którego przedsięwzięcie będzie realizowane, cel szczegółowy (nr i nazwę) i priorytet celu (nr i nazwę). Jeżeli przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji kilku celów, należy wskazać cel wiodący i cele wspierające. Cel wiodący: Program Rozwoju:. Cel szczegółowy:. Priorytety celu:. Cele wspierające: Program Rozwoju:. Cel szczegółowy:. Priorytety celu:. Program Rozwoju:. Cel szczegółowy:. Priorytety celu:. Jeśli przedsięwzięcie realizuje więcej celów szczegółowych, należy wstawić kolejne pozycje. 2) Jeśli realizacja przedsięwzięcia wynika z innych dokumentów o charakterze strategicznym lub programującym rozwój, należy wskazać nazwy tych dokumentów:

5. Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia

Uzasadnienie może wynikać z przeprowadzonych badań i ekspertyz, opracowanych raportów, dodatkowych opinii, wniosków poparcia itp. Jeśli realizacja przedsięwzięcia wynika z przepisów prawnych, należy podać podstawę prawną. Jeśli istnieją ryzyka związane z zaniechaniem realizacji inwestycji, należy je wskazać.

6. Korzyści i efekty

Oczekiwane korzyści i spodziewane efekty wynikające z realizacji przedsięwzięcia. Zaprezentowane korzyści i efekty powinny być w miarę możliwości wyrażone w liczbach lub dokładnie opisane. 1) Wskaźniki ze Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i/lub Programów Rozwoju 2030, na które wpłynie planowane przedsięwzięcie. Jeśli to możliwe, należy wskazać spodziewany efekt liczbowy. Lp.; Numer i nazwa wskaźnika; Efekt liczbowy. 1.. 2.. 3.. Jeśli przedsięwzięcie wpłynie na większą liczbę wskaźników, należy wstawić kolejne pozycje. 2) Inne, podstawowe wskaźniki produktu lub rezultatu, określające efekty realizacji przedsięwzięcia, wraz z jednostkami miary i wartościami docelowymi. Poprzez wskaźniki produktu należy rozumieć charakterystyczne dla danego zakresu merytorycznego wskaźniki postępu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia, odzwierciedlające materialne założenia projektu. Wskaźniki rezultatu określają efekt zrealizowanych przedsięwzięć tj. pokazują zmiany, jakie nastąpią w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Lp.; Nazwa wskaźnika; Jednostka miary; Wartość docelowe. 1.. 2.. 3.. Jeśli przedsięwzięcie wpłynie na większą liczbę wskaźników, należy wstawić kolejne pozycje. 3) Krótki opis spodziewanych korzyści z realizacji przedsięwzięcia. Korzyści społeczne (określenie wpływu na zwiększenie dostępności zakresu usług społecznych, określenie wpływu na wyższą jakość usług społecznych). Korzyści gospodarcze (określenie wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zmniejszenie bezrobocia). Korzyści ekologiczne (określenie wpływu przedsięwzięcia na poprawę jakości środowiska naturalnego, zwiększenie odporności na zmianę klimatu). Korzyści ekonomiczne (określenie wpływu realizacji inwestycji na koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji). Inne korzyści (np. dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, spójnego zagospodarowania przestrzennego; określenie wpływu realizacji przedsięwzięcia na ważne aspekty wynikające z opracowań i polityk miejskich tworzonych np. przez Biuro Rozwoju Gdańska).

7. Okres realizacji i szacowany koszt przedsięwzięcia

1) Planowany czas trwania przedsięwzięcia, w tym etap przygotowania. Rok rozpoczęcia:. Rok zakończenia:. 2) Planowane koszty przedsięwzięcia w podziale na poszczególne lata. W miarę możliwości należy wskazać główne elementy kosztów lub etapy realizacji. Jeśli przedsięwzięcie obejmuje kilka zadań, należy uwzględnić te zadania w tabeli. Planowane koszty realizacji przedsięwzięcia (kwoty brutto w PLN). Etapy projektowania i realizacji / element kosztów / zadania; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Suma 2025-2030; 2031 i kolejne lata. 1.. 2.. 3.. …. ogółem. 3) Sposób określenia planowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia (podstawa określenia kosztu).  Kosztorys inwestorski  Na podstawie porównywalnej inwestycji  Na podstawie publikowanych wskaźników kosztów jednostkowych  Szacunek w oparciu o inne założenia – jakie? ………………………………………….. 4) Szacunkowe koszty związane z utrzymaniem przedsięwzięcia. Jeśli jest to możliwe, należy wskazać koszty związane z oddaniem do użytkowania inwestycji w kolejnych 5 latach po jej oddaniu. Planowane koszty utrzymania w ciągu 5 lat od oddania inwestycji do użytkowania (kwoty w PLN). Główne elementy kosztów; 1. rok; 2. rok; 3. rok; 4. rok; 5. rok; Suma. 1.. 2.. 3.. …. ogółem.

8. Źródła finasowania

1) Możliwe źródła finansowania proponowanego przedsięwzięcia, w tym środki z budżetu miasta, środki pozabudżetowe itp. Możliwe źródła finansowania. Kwota (brutto w PLN); Udział procentowy. Budżet miasta. Środki UE – podaj nazwę programu ………………………………………. Inne środki – podaj nazwę ………………………………………. Suma; 100%. 2) Jeśli w realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą środki pozabudżetowe (np. środki UE, fundusze krajowe), to należy dodatkowo wskazać, jaka jest szansa pozyskania tych środków (Czy jest planowane złożenie wniosku o dofinansowanie, czy istnieją potencjalne możliwości pozyskania środków na finansowanie zadania?).

9. Komplementarność

Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych, jaki i nieinwestycyjnych. Dzięki niej można wzmocnić podejmowane działania, racjonalniej wydatkować środki lub uzyskać dodatkowe korzyści. Należy wykazać: - Czy program, projekt lub zadanie stanowi część innego przedsięwzięcia lub kontynuuje wcześniej realizowane przedsięwzięcia? - Czy realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona bądź związana z realizacją innych przedsięwzięć? - Czy przy realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane efekty realizacji innych przedsięwzięć? - Czy wskazane przedsięwzięcia są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium lub realizują ten sam cel?

10. Przygotowanie do realizacji

Wykaz czynności przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia – jeśli zostały podjęte. W szczególności należy podać nazwy i daty opracowania i pozyskania kluczowych dokumentów (studium wykonalności, uzgodnienia z gestorami sieci, niezbędne opinie, decyzje, projekt budowlany, pozwolenie na budowę i inne).

Wnioskodawca

Nazwa wnioskodawcy (wydziału, biura, jednostki, spółki). Dane osoby do kontaktu (wypełniającej wniosek); Imię i nazwisko: Adres e-mail: Numer telefonu:. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę (np. dyrektora, prezesa zarządu); Imię i nazwisko: Funkcja / stanowisko:. Data:; Podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę:. …………………………………................; ………………………………….................

W elektronicznej formie wniosku dopuszcza się inny układ niż przedstawiony w niniejszym załączniku pod warunkiem zachowania takiego samego zakresu przekazywanych danych.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 1948/24

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 18 października 2024 r.

Wnioskodawca:

- Wydział / Biuro Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- Jednostka organizacyjna Miasta Gdańska

- Spółka z udziałem Miasta Gdańska

Sposób postępowania z wnioskiem zgłoszenia przedsięwzięcia do Bazy Inwestycji 2030

Wniosek zgłoszenia przedsięwzięcia

do Bazy Inwestycji 2030

Wniosek zgłoszenia przedsięwzięcia

do Bazy Inwestycji 2030

Zatwierdzenie zarządzenia

Prezydent Miasta Gdańska

Projekt zarządzenia ws. Bazy Inwestycji 2030

Przygotowanie projektu zarządzenia

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Zatwierdzony projekt Bazy Inwestycji 2030

Zaproponowanie zmian w zakresie projektu Bazy Inwestycji 2030

Zatwierdzenie projektu Bazy Inwestycji 2030

Komitet Sterujący Programów Rozwoju

Projekt Bazy Inwestycji 2030

Wprowadzenie przedsięwzięcia do Bazy Inwestycji 2030 w odpowiedniej części (zadania priorytetowe/ zadania rezerwowe)

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Zaopiniowany i oceniony wniosek

Akceptacja wniosku i określenie hierarchizacji

(przedsięwzięcie priorytetowe / rezerwowe)

lub brak akceptacji

Konsultacje z Wnioskodawcą

Rekomendacja dot. łączenia, dzielenia, zmiany, ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu we wniosku

Ocena wniosku

Koordynator Programu Rozwoju

Przekazanie wniosku do oceny

Rejestracja wniosku, pozyskanie uzgodnień i opinii

Wydział Projektów Inwestycyjnych

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 1309/25 z dnia 18 lipca 2025 r.

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 1309/25 z dnia 18 lipca 2025 r.

dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 1309/25 z dnia 18 lipca 2025 r.